T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.

Başla

Başla

İHALE AŞAMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (Açık İhale Usulü)

Teknik şartname uygun mu?

Evet

Hayır

Teknik şartname, keşif metraj ve proje hazırlanır.

Tüm birimlerden talep yazıları alınır ve yapılması gerekli olan işler tespit edilir.

İhale yetkilisinin onayına sunulur.

Tüm birimlerden talep yazıları alınır ve yapılması gerekli olan işler tespit edilir.

İhale yetkilisinin onayına sunulur.

İlgili harcama kaleminde ödenek yeterli mi?

İlgili harcama kaleminde ödenek yeterli mi?

Yaklaşık maliyet oluşturulur.

Yaklaşık maliyet oluşturulur.

İşlem iptal edilir.

İşlem iptal edilir.

Hayır

Evet

İhale onay belgesi düzenlenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale onay belgesi düzenlenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Hayır

İhale dokümanı uygun mu?

EKAP üzerinden ihale dokümanı oluşturulur.

Evet

İhale dokümanı EKAP üzerinden hazırlanır ve kontrol için KİK’e gönderilir.

İhale ilanı uygun mu?

Hayır

İhale dokümanı uygun mu?

EKAP üzerinden ihale dokümanı oluşturulur.

Evet

İhale dokümanı EKAP üzerinden hazırlanır ve kontrol için KİK’e gönderilir.

İhale ilanı uygun mu?

Hayır

Evet

İhale yetkilisi onayladı mı?

Evet

İhale yetkilisi onayladı mı?

Hayır

İhale ilanına ait ödeme pusulası ilgili kişiye gönderilir.

İlan bedeli tahsilatı sisteme ulaştığında sevk işlem formu KİK’e gönderilir.

Gazete ihale klasörüne takılır.

İhale ilanı Kamu İhale Bülteninde yayınlandığında ihale klasörüne ilanın bir çıktısı takılır.

İhale ilanına ait ödeme pusulası ilgili kişiye gönderilir.

İlan bedeli tahsilatı sisteme ulaştığında sevk işlem formu KİK’e gönderilir.

Gazete ihale klasörüne takılır.

İhale ilanı Kamu İhale Bülteninde yayınlandığında ihale klasörüne ilanın bir çıktısı takılır.

Evet

Basın İlan Kurumuna yayın tarihi belirtilerek ekinde ihale ilanı olacak şekilde üst yazı gönderilir.

Basın İlan Kurumuna yayın tarihi belirtilerek ekinde ihale ilanı olacak şekilde üst yazı gönderilir.

İhale klasörü hazırlanır.

İhale klasörü hazırlanır.

Zeyilname yapılır.

Zeyilname yapılır.

A

A

İhale Komisyonu görevlendirme

İhale komisyon görevlendirme yazısı hazırlanır.

EKAP’tan İhale Komisyon İşlemleri sayfasından görevlendirme yapılır.

İhale Komisyonu görevlendirme

İhale komisyon görevlendirme yazısı hazırlanır.

EKAP’tan İhale Komisyon İşlemleri sayfasından görevlendirme yapılır.

Komisyon davet yazısı düzenlenip komisyon üyelerine ihale dokümanı verilir.

İhale doküman satış işlemleri yapılır.

İhale ilanı yada dokümana itiraz var mı?

Evet

İtiraz reddedilir.

Zeyilname dokümanı alanlara / indirenlere EKAP üzerinden tebliğ edilir.

Hayır

.

İhale saatinde EKAP’tan doküman satın

alanların / indirenlerin listesinden çıktı alınır.

İhale yapım aşamasına geçilir.

İhale saatinde EKAP’tan doküman satın

alanların / indirenlerin listesinden çıktı alınır.

İhale yapım aşamasına geçilir.

Teklif zarfları ayrıntılı incelenir ve EKAP üzerinden teklif değerlendirme işlemi yapılır.

Teklif zarfları ayrıntılı incelenir ve EKAP üzerinden teklif değerlendirme işlemi yapılır.

EKAP üzerinden ihale komisyon kararı oluşturulur.

EKAP üzerinden ihale komisyon kararı oluşturulur.

İhale komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur.

B

B

B

B

İhale yetkilisi onayladı mı?

İhale yetkilisi onayladı mı?

İhale iptal edilir.

İhale iptal edilir.

Hayır

Evet

Kesinleşen İhale Kararı EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilir.

Kesinleşen İhale Kararı EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilir.

Karara itiraz var mı?

Evet

Düzeltici işlem kararı alınır.

Düzeltici işlem kararı alınır.

İhale iptal edilir.

İhale iptal edilir.

İtiraz reddedilir.

Düzeltici işlem kararı EKAP üzerinden isteklilere tebliğ

edilir.

Hayır

İhale ön mali kontrole tabi mi?

Evet

İtiraz reddedilir.

Düzeltici işlem kararı EKAP üzerinden isteklilere tebliğ

edilir.

Hayır

İhale ön mali kontrole tabi mi?

Evet

İhale klasörü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilir.

İhale klasörü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilir.

Hayır

İhale ön mali kontrolden gelir.

EKAP’tan sözleşmeye davet yapılır.

İhale ön mali kontrolden gelir.

EKAP’tan sözleşmeye davet yapılır.

Hayır

İstekli sözleşme yapmaya geldi mi?

İşlem iptal edilir.

Varsa ikinci en avantajlı teklif sahibi istekliye

sözleşmeye davet yapılır.

İşlem iptal edilir.

Varsa ikinci en avantajlı teklif sahibi istekliye

sözleşmeye davet yapılır.

Evet

İsteklinin sözleşme evrakları tamam mı?

Evet

Hayır

Sözleşme yüklenici ve idare tarafından imzalandıktan son EKAP üzerinden sonuç formu gönderilir.

Sözleşme hükümleri uygulanır.

Sözleşme hükümleri uygulanır.

Hayır

Ürünler ihale dokümanına uygun mu?

Evet

Ödeme belgeleri tamamlandıktan sonra ödeme işlemleri gerçekleştirilir.